需求变更后QFD

项 目 名 称       一站式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 11日

| 文档名称 | 需求变更后QFD |
| --- | --- |
| 负责人 | 陈鹏宇 |
| 项目阶段 | 需求变更阶段 |
| 起草人 | 陈鹏宇 |

目录

一、变更内容说明	2

全部问卷原始样本（价值打分+损失打分合并）	3

分角色价值均分、损失均分核算	3

二、新增子需求综合需求重要度 R=U∗0.5+A∗0.3+D∗0.2	4

三、损失度打分（1 = 无损失，9 = 严重故障 / 无法交付）	4

三方原始损失得分汇总 + 综合损失 L总=LU∗0.5+LA∗0.3+LD∗0.2	4

四、新增子需求关键度系数 K=R×L 与优先级	5

四、新增子需求关键度系数 K=R×L 与内部优先级（更新修正后数值）	5

五、整合原 9 大模块 + 本次账户子需求 全局总排序	5

原模块关键度回顾	5

插入新增子需求后全局完整优先级	6

插入新增子需求后全局完整优先级（同步更新修正后关键度）	6

六、开发者损失 LD 打分依据	6

六、开发者价值&损失打分依据（已全部录入原始样本表）	6

七、更新后开发排期调整方案	7

一期（最高优先级，紧急启动）	7

二期	7

三期	7

四期	7

五期	7

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.6.15 | 待评审 | 初稿 | 陈鹏宇 |

## 一、变更内容说明

本次变更属于账户管理模块 - 个人信息子需求扩充，新增 3 项细化需求点，本次问卷分为价值打分（需求重要度）、损失打分（功能缺失负面影响）两类，共计6份有效问卷样本：用户端2份价值问卷、2份损失问卷，管理员端2份价值+损失合并问卷，开发者端2份自研价值+损失问卷（直接纳入原始样本表），具体需求如下：

- 需求 1：新增头像上传 / 更换

- 需求 2：拆分用户名，新增昵称、实名独立字段

- 需求 3：新增公开场景昵称 / 实名切换功能

- 需求 1：新增头像上传 / 更换

- 需求 2：拆分用户名，新增昵称、实名独立字段

- 需求 3：新增公开场景昵称 / 实名切换功能

### 全部问卷原始样本（价值打分+损失打分合并）

打分统一标准：1-9分，分值越高代表需求价值越高/功能缺失损失越大

| 样本编号 | 打分类型 | 角色 | 头像上传 | 昵称实名拆分 | 昵称实名切换 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本1 | 价值打分 | 管理员 | 9 | 9 | 9 |
| 样本2 | 损失打分 | 管理员 | 7 | 9 | 8 |
| 样本3 | 价值打分 | 用户 | 8 | 9 | 8 |
| 样本4 | 损失打分 | 用户 | 6 | 9 | 7 |
| 样本5 | 价值打分 | 开发者 | 7 | 8 | 6 |
| 样本6 | 损失打分 | 开发者 | 6 | 9 | 5 |

### 分角色价值均分、损失均分核算

#### 1. 需求价值得分（用于计算需求重要度R）

- 管理员价值均分：取自样本1，头像上传=9、昵称实名拆分=9、场景切换=9

- 用户价值均分：取自样本3，头像上传=8、昵称实名拆分=9、场景切换=8

- 开发者价值均分：取自样本5，头像上传=7、昵称实名拆分=8、场景切换=6

#### 2. 功能损失得分（用于计算综合损失度L）

- 管理员损失均分：取自样本2，头像上传=7、昵称实名拆分=9、场景切换=8

- 用户损失均分：取自样本4，头像上传=6、昵称实名拆分=9、场景切换=7

- 开发者损失均分：取自样本6，头像上传=6、昵称实名拆分=9、场景切换=5

权重沿用原体系：用户W1=0.5、管理员W2=0.3、开发者W3=0.2，价值、损失统一使用该权重加权计算

- 管理员端 A（2 份样本）
头像上传：(9+9)/2=9；昵称拆分：(9+9)/2=9；切换功能：(9+9)/2=9

- 用户端 U（2 份样本）
头像上传：(8+6)/2=7；昵称拆分：(9+9)/2=9；切换功能：(8+8)/2=8

- 开发者端 D（2份样本）
头像上传：7 分（文件存储、oss 对接、裁剪组件）；昵称拆分：8 分（数据表结构重构、全接口兼容改造）；切换功能：6 分（前端展示逻辑、权限控制）

权重沿用原体系：用户W1=0.5、管理员W2=0.3、开发者W3=0.2

## 二、新增子需求综合需求重要度 R=U∗0.5+A∗0.3+D∗0.2

- 头像上传 / 更换
R1=7∗0.5+9∗0.3+7∗0.2=3.5+2.7+1.4=7.6

- 拆分用户名，新增昵称、实名独立字段
R2=9∗0.5+9∗0.3+8∗0.2=4.5+2.7+1.6=8.8

- 公开场景昵称 / 实名切换
R3=8∗0.5+9∗0.3+6∗0.2=4+2.7+1.2=7.9

## 三、损失度打分（1 = 无损失，9 = 严重故障 / 无法交付）

### 三方原始损失得分汇总 + 综合损失 L总=LU∗0.5+LA∗0.3+LD∗0.2

| 需求项 | 用户损失LU | 管理员损失LA | 开发者损失LD | 综合损失L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 头像上传/更换 | 6 | 7 | 6 | 6.3 |
| 昵称实名拆分 | 9 | 9 | 9 | 9.0 |
| 公开场景切换 | 7 | 8 | 5 | 6.6 |

- 头像上传：6∗0.5+7∗0.3+6∗0.2=3+2.1+1.2=6.3

- 昵称实名拆分：9∗0.5+9∗0.3+9∗0.2=4.5+2.7+1.8=9.0

- 场景切换：7∗0.5+8∗0.3+5∗0.2=3.5+2.4+1=6.6

- 头像上传：7∗0.5+7∗0.3+6∗0.2=3.5+2.1+1.2=6.8

- 昵称实名拆分：9∗0.5+9∗0.3+9∗0.2=4.5+2.7+1.8=9.0

- 场景切换：7∗0.5+8∗0.3+5∗0.2=3.5+2.4+1=6.9

## 四、新增子需求关键度系数 K=R×L 与优先级

## 四、新增子需求关键度系数 K=R×L 与内部优先级（更新修正后数值）

| 子需求项 | 综合需求 R | 综合损失 L | 关键度 K | 内部优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆分用户名，新增昵称、实名独立字段 | 8.8 | 9.0 | 79.2 | 1（最高） |
| 公开场景昵称 / 实名切换功能 | 7.9 | 6.6 | 52.14 | 2 |
| 新增头像上传 / 更换功能 | 7.6 | 6.3 | 47.88 | 3 |

## 五、整合原 9 大模块 + 本次账户子需求 全局总排序

### 原模块关键度回顾

- 非功能需求：63.00

- 开发环境：56.00

- 账户管理（原整体）：38.94

- 镜像管理：37.94

- 资源监控：36.54

- 工作台：31.43

- 数据集：31.30

- 模型训练：18.05

- 在线 IDE：15.79

### 插入新增子需求后全局完整优先级

### 插入新增子需求后全局完整优先级（同步更新修正后关键度）

- 拆分用户名，新增昵称、实名独立字段（79.2）【全局最高】

- 非功能需求（63.00）

- 开发环境模块（56.00）

- 公开场景昵称 / 实名切换功能（52.14）

- 新增头像上传 / 更换功能（47.88）

- 原账户管理整体（38.94）

- 镜像管理（37.94）

- 资源监控（36.54）

- 工作台（31.43）

- 数据集（31.30）

- 模型训练（18.05）

- 在线 IDE（15.79）

## 六、开发者损失 LD 打分依据

## 六、开发者价值&损失打分依据（已全部录入原始样本表）

- 昵称实名拆分：价值8分、损失9分：核心底层数据表改动，全系统接口需要兼容新旧字段，同时涉及账号实名合规要求，开发工作量大、上线失败损失极高，是本次变更风险最高的需求。

- 头像上传：价值7分、损失6分：仅对接OSS存储、前端图片裁剪组件，无需改动核心业务库，开发难度中等，功能缺失仅影响用户个人资料展示，整体损失偏低。

- 场景切换：价值6分、损失5分：仅前端展示逻辑+后端布尔鉴权字段，代码改动量最小，开发成本低，即便暂不上线，对系统整体运行几乎无负面影响。

## 七、更新后开发排期调整方案

### 一期（最高优先级，紧急启动）

- 拆分用户名、昵称、实名独立字段（全局第一）

- 非功能需求基座保障

### 二期

- 公开场景昵称 / 实名切换

- 开发环境核心基建

- 头像上传更换功能

### 三期

原有账户管理剩余能力、镜像管理、资源监控

### 四期

工作台、数据集

### 五期

模型训练、在线 IDE