CCB会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | CCB会议 |  | 会议日期 | 6月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 曹志隆、张明慧、陈天阳 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 评审一体式 AI 平台用户信息展示变更需求，研讨方案细节、技术改动、项目影响、潜在风险及落地执行相关事宜。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | - 需求内容确认 本次变更为响应老师提出的使用需求，一是头像板块新增虚拟头像功能；二是将原有姓名信息拆分为用户名、昵称、实名三个独立字段，由前端设置开关控制字段展示状态。 - 技术与流程改动说明 本次变更需修改 SRS 数据字典、SRS 约束、UC-27 用例流程，重新制作交互原型图、补充设计测试用例与用户手册，整体改动范围已明确，且不会与现有业务需求产生冲突。 - 项目影响评估 - 工时影响：整体开发修改预计耗时 6 小时； - 排期影响：项目整体进度向后顺延 1 天； - 体验与质量：优化后可显著提升用户使用体验，测试工作仅需新增少量对应测试用例。 - 风险与现存问题 - 执行风险：本次改动需要后端团队配合开发调整，需协调后端资源推进工作； - 认知分歧：团队成员对账号实名制改造的必要性、实际价值存在较大困惑，部分成员认为实名制缺乏有效验证手段，变更易流于形式；同时需求传达存在断层，开发执行层对需求背景理解不到位，项目存在被动执行的情况。 - 会议收尾事项 参会人员经讨论后，最终同意本次用户信息展示变更方案，部分人员对实名制改造保留个人意见。会议尾声沟通了 CEB 助教相关电子签名提交事宜。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 本次 CCB 会议完成一体式 AI 平台用户信息展示变更需求的评审，确定了虚拟头像、多字段拆分及前端控制展示的优化方案。本次变更技术风险整体可控，但会小幅延后项目工期，核心依赖后端协同开发。目前团队内部对实名制相关需求认知不统一、需求传递存在信息差，可能影响后续落地效果。各方最终达成一致，批准本次需求变更。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 正式下发本次 CCB 变更审批结论，同步至全体项目成员 |  | 李俊翰 | 本周末 |
|  | 2 | 跟进需求落地进度，统筹协调前后端开发工作 |  | 曹志隆 | 本周末 |
|  | 3 | 持续跟踪工期变动，把控项目整体排期 |  | 张明慧 | 本周末 |
|  | 4 | 收集团队执行中的问题，汇总反馈至下次 CCB 会议 |  | 陈天阳 | 本周末 |
| 下次会议时间 | 6月16日 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |