一站式AI开发平台 项目愿景与范围

项 目 名 称       一站式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   4月 17日

| 文档名称 | 项目愿景与范围 |
| --- | --- |
| 负责人 | 陈鹏宇 |
| 项目阶段 | 需求分析阶段 |
| 起草人 | 陈鹏宇 |

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.17 | 1.0.0 | 初稿 | 陈鹏宇 |

目录

1. 业务需求	1

1.1 背景	1

1.2 业务机遇	1

1.3 业务目标（BO-x）	2

1.4 成功指标（SM-x）	2

1.5 愿景陈述	3

1.6 业务风险（RI-x）	3

1.7 业务假设与依赖	4

2. 范围与限制	4

2.1 主要特性（FE-x）	4

2.2 初始与后续发布的范围	5

2.3 限制与排除项（LI-x）	6

3. 业务上下文	7

3.1 干系人资料	7

3.2 项目优先级（约束 / 驱动 / 自由度矩阵）	8

3.3 部署考虑	8

附录：核心用例清单（愿景阶段梳理）	9

核心用例详细介绍	10

## 1. 业务需求

### 1.1 背景

当前 AI 开发流程存在明显痛点：AI 开发者需在多工具、多环境间切换，配置 AI 计算框架、管理容器环境、维护模型 / 数据集的过程繁琐，开发效率低、学习成本高；团队内模型与算法共享困难，缺乏统一管理入口，导致重复造轮子、资源浪费；不同开发阶段（数据准备→模型训练→部署上线）的工具链割裂，流程不连贯，开发者需投入大量时间处理环境搭建、依赖冲突、版本管理等非核心工作，无法专注于算法与模型优化。

### 1.2 业务机遇

为解决上述痛点，打造一站式 AI 开发平台，为 AI 开发者提供全流程自动化开发工具链，打通数据管理、模型开发、训练部署、共享协作全流程。平台支持主流 AI 计算框架与容器化开发环境，实现环境一键构建、模型 / 数据集统一管理与共享，大幅降低 AI 开发的入门门槛与流程成本，提升开发者效率；同时为团队提供协作能力，促进模型与算法的复用，减少重复工作，加速 AI 项目从创意到落地的全流程。

### 1.3 业务目标（BO-x）

| 目标 ID | 目标描述 | 量化标准 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| BO-1 | 降低 AI 开发环境搭建与配置耗时 | 开发者搭建基础开发环境的平均时间从 4 小时缩短至 30 分钟内 | 初始发布后 3 个月内 |
| BO-2 | 提升 AI 开发效率 | 开发者完成 “数据准备 - 模型训练 - 部署” 完整流程的平均耗时降低 40% | 初始发布后 6 个月内 |
| BO-3 | 提升模型与算法的复用率 | 平台内共享模型 / 算法的月调用次数占总开发项目的比例提升至 30% | 初始发布后 12 个月内 |

### 1.4 成功指标（SM-x）

| 指标 ID | 指标描述 | 量化标准 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-1 | 用户活跃度 | 目标用户群体中，70% 以上的活跃 AI 开发者每周至少使用 1 次平台核心功能 | 初始发布后 3 个月内 |
| SM-2 | 用户满意度 | 平台核心功能的用户满意度（5 分制）平均评分≥4.2 分 | 初始发布后 3 个月内 |
| SM-3 | 功能使用率 | 模型管理、数据集管理、容器环境管理三大核心功能的月使用率≥60% | 初始发布后 6 个月内 |

### 1.5 愿景陈述

对于需要高效完成 AI 开发的个人开发者与团队而言，一站式 AI 开发平台是一套集成全流程工具链的云端平台，它提供主流 AI 框架支持、容器化环境管理、模型 / 数据集统一管理与共享能力，帮助开发者无需手动配置环境、无需切换多工具，即可完成从数据处理到模型部署的全流程开发；不同于传统分散式开发工具，本平台通过一站式集成与自动化流程，降低开发门槛、减少重复工作，让开发者专注于算法创新与模型优化，加速 AI 项目落地。

### 1.6 业务风险（RI-x）

| 风险 ID | 风险描述 | 概率 | 影响等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RI-1 | 主流 AI 框架版本更新频繁，平台适配不及时，导致部分开发者无法使用新框架特性 | 0.6 | 高 | 建立框架版本适配机制，优先适配稳定版框架，定期迭代适配新版本 |
| RI-2 | 容器环境构建与镜像管理功能复杂，初期性能不稳定，影响开发者使用体验 | 0.5 | 高 | 初期优先支持核心框架的基础容器环境，分阶段迭代优化性能，提供环境模板 |
| RI-3 | 模型与数据集的共享存在安全风险（如数据泄露、模型滥用），引发合规问题 | 0.4 | 极高 | 设计权限分级机制，支持私有 / 公开 / 团队内共享模式，增加访问日志与审计功能 |
| RI-4 | 目标用户群体对平台的接受度不足，仍习惯使用传统开发工具 | 0.3 | 中 | 提供一键导入现有模型 / 数据集的功能，设计轻量化入门引导，支持本地 - 云端协同开发 |

### 1.7 业务假设与依赖

- 业务假设（AS-x）

- AS-1：目标用户群体（AI 开发者）具备基础的 AI 开发知识，熟悉主流 AI 框架的基本使用

- AS-2：平台用户具备基础的容器与云端操作能力，或可通过平台引导快速上手

- AS-3：主流 AI 框架（PyTorch、TensorFlow 等）保持开源且接口兼容，无重大架构变更

- 依赖项（DE-x）

- DE-1：依赖容器化技术（如 Docker、Kubernetes）实现开发环境的构建与管理

- DE-2：依赖第三方云服务或服务器资源，提供稳定的算力与存储支持

- DE-3：依赖主流 AI 框架的官方镜像与依赖包，确保环境构建的兼容性

## 2. 范围与限制

### 2.1 主要特性（FE-x）

| 特性 ID | 特性名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| FE-1 | 多 AI 框架支持 | 支持 PyTorch、TensorFlow、Caffe、PaddlePaddle 等主流 AI 计算框架，提供框架模板环境 |
| FE-2 | 容器开发环境管理 | 支持容器开发环境的一键构建、部署、启停与销毁，提供镜像管理与版本控制功能 |
| FE-3 | 模型与算法管理 | 支持常用 AI 模型与算法的上传、存储、版本管理、标签分类，以及团队内共享与权限控制 |
| FE-4 | 数据集管理 | 支持数据集的上传、构建、版本管理、格式转换，提供数据集清洗、标注辅助工具（基础版） |
| FE-5 | 开发流程自动化 | 提供从数据处理→模型训练→模型评估→部署上线的全流程自动化引导，支持一键启动训练任务 |
| FE-6 | 用户与权限管理 | 支持个人用户与团队用户模式，提供细粒度的权限控制（如数据集读写、模型共享权限） |

### 2.2 初始与后续发布的范围

| 特性 ID | 特性名称 | 发布 1（MVP 版本） | 发布 2（迭代 1） | 发布 3（迭代 2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE-1 | 多 AI 框架支持 | 支持 PyTorch、TensorFlow 基础稳定版 | 新增 Caffe、PaddlePaddle 支持，提供框架版本切换功能 | 支持框架自定义配置、第三方框架扩展 |
| FE-2 | 容器开发环境管理 | 支持基础容器环境构建、部署与镜像管理，提供预置模板 | 新增环境启停控制、资源监控、环境快照功能 | 支持自定义镜像构建、多环境并行管理、环境导出 |
| FE-3 | 模型与算法管理 | 支持模型上传、存储、版本管理，团队内基础共享 | 新增模型标签分类、搜索、版本对比、公开共享功能 | 支持模型在线调试、性能评估、一键部署到容器环境 |
| FE-4 | 数据集管理 | 支持数据集上传、存储、基础版本管理 | 新增数据集格式转换、基础清洗工具、数据集预览功能 | 支持数据集标注辅助、数据集版本对比、数据集共享 |
| FE-5 | 开发流程自动化 | 提供数据→训练的基础流程引导，支持一键启动训练 | 新增训练任务监控、日志查看、任务中断 / 恢复功能 | 新增训练任务调度、多任务并行、模型评估报告生成 |
| FE-6 | 用户与权限管理 | 支持个人用户注册登录，基础权限控制 | 新增团队创建、团队成员权限分配、资源共享权限控制 | 支持角色自定义、操作日志审计、团队资源配额管理 |

### 2.3 限制与排除项（LI-x）

- LI-1：平台初始版本不支持 AI 模型的自动调优、自动生成代码等高级 AI 开发功能，仅提供基础开发工具链

- LI-2：平台不提供云端算力租赁服务，仅支持用户自有服务器或第三方云服务的接入，不直接提供算力资源

- LI-3：平台初始版本不支持移动端开发环境，仅支持 PC 端浏览器访问与桌面客户端（可选）

- LI-4：平台不支持非 AI 类通用软件开发，仅聚焦于 AI 开发场景的工具链支持

- LI-5：平台不提供数据集的版权合规审核服务，用户需自行确保上传数据集的合规性

## 3. 业务上下文

### 3.1 干系人资料

| 干系人角色 | 主要价值 | 态度 | 主要兴趣 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人 AI 开发者 | 降低开发环境配置成本，提升开发效率，无需重复造轮子 | 积极，愿意尝试新工具 | 环境易用性、框架兼容性、功能轻量化、无复杂学习成本 | 个人算力 / 存储资源有限，偏好轻量化工具 |
| 企业 / 团队 AI 开发者 | 提升团队协作效率，促进模型 / 算法复用，统一开发流程 | 积极，对稳定性与安全性要求高 | 团队权限管理、资源隔离、数据安全、协作共享能力 | 企业数据合规要求高，需支持私有部署或团队隔离 |
| 平台开发团队 | 完成课程项目交付，掌握 AI 平台开发流程，学习容器化与工具链集成技术 | 积极，需平衡功能复杂度与开发难度 | 功能可实现性、技术栈兼容性、项目进度可控 | 开发周期有限，优先实现核心功能，复杂功能分阶段迭代 |
| 任课教师 | 审核项目可行性与完成度，指导学生规范完成需求工程流程 | 严谨，关注项目的规范性与可落地性 | 需求文档完整性、项目结构合理性、功能与需求的匹配度 | 项目需符合课程要求，具备清晰的原型与迭代规划 |

### 3.2 项目优先级（约束 / 驱动 / 自由度矩阵）

| 维度 | 约束（必须满足的条件） | 驱动（核心目标） | 自由度（可调整的空间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 特性 | 发布 1 的核心功能（框架支持、容器环境、模型 / 数据集管理）必须完整可用 | 优先保障 AI 开发者的核心开发流程顺畅 | 高级功能（如模型调优、自动标注）可延后实现 |
| 质量 | 核心功能的用户测试通过率≥90%，无致命性 bug；容器环境构建成功率≥95% | 保障基础开发流程的稳定性与兼容性 | 非核心功能的性能优化可后续迭代 |
| 排期 | 发布 1 需在课程中期完成原型开发与教师确认；后续迭代按课程进度节点推进 | 按课程时间节点完成阶段性交付 | 无教师评审的情况下，可接受不超过 1 周的延期 |
| 成本 | 课程项目无额外算力 / 存储成本，优先使用开源技术栈与免费资源 | 控制开发复杂度，优先实现低成本可落地的方案 | 可接受少量开源工具 / 组件的二次开发成本 |
| 人员 | 开发团队为课程小组，需按角色分工完成需求、开发、测试工作 | 平衡成员工作量，避免单人负担过重 | 可根据成员能力调整功能实现范围，优先完成核心模块 |

### 3.3 部署考虑

- 初始原型版本：采用本地部署 + 轻量级服务器的方式，使用 Docker Compose 实现容器环境的本地管理，适配课程项目的开发与演示场景

- 迭代版本：可扩展为云端部署，支持私有云或第三方免费云服务器，提供 Web 端访问入口，支持多用户同时使用

- 环境要求：平台支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge）访问，无需安装复杂客户端；容器环境依赖 Docker 20.10 + 与 Kubernetes（可选）

- 培训与推广：制作简短的平台使用教程（视频 / 图文），提供核心功能的使用示例，帮助目标用户快速上手；针对团队用户提供基础的权限管理与协作流程说明

## 附录：核心用例清单（愿景阶段梳理）

| 主要操作者 | 核心用例列表 |
| --- | --- |
| 新手学习者（L类） | UC-01：创建并配置AI开发环境（选择框架、构建容器环境） UC-03：上传/管理/构建数据集（使用预置数据集） UC-04：启动并监控模型训练任务（基础训练） |
| 进阶实践者（P类） | UC-01：创建并配置AI开发环境（多环境切换） UC-02：上传/管理/共享AI模型与算法 UC-04：启动并监控模型训练任务 UC-05：查看训练日志与任务状态 UC-06：管理容器镜像与开发环境版本 |
| 学术研究者（R类） | UC-03：上传/管理/构建数据集（数据预处理） UC-04：启动并监控模型训练任务（多卡训练） UC-05：查看训练日志与任务状态（异常排查） UC-06：管理容器镜像与开发环境版本（实验可复现） UC-08：导出开发环境/模型到本地（实验备份） |
| 商业开发者（B类） | UC-02：上传/管理/共享AI模型与算法 UC-04：启动并监控模型训练任务 UC-07：团队内共享模型/数据集并设置权限 UC-08：导出开发环境/模型到本地（本地部署） |

### 核心用例详细介绍

以下为各核心用例的详细说明，明确用例目标、操作流程及核心适配场景，贴合平台四类目标用户的使用需求，确保用例可落地、可验证：

- UC-01：创建并配置AI开发环境（选择框架、构建容器环境）用例目标：帮助用户快速搭建适配自身需求的AI开发环境，无需手动配置框架依赖，降低环境搭建门槛。

- 操作流程：用户登录平台后，进入“环境管理”模块，选择所需AI框架（如PyTorch、TensorFlow）及版本，勾选预置依赖包，点击“一键构建”，系统自动创建容器环境，生成可直接使用的在线Notebook，支持环境快照保存。

- 适配场景：适配所有用户类型，尤其满足新手学习者（L类）“开箱即用”的需求，同时支持进阶实践者（P类）多项目环境隔离、学术研究者（R类）多框架适配、商业开发者（B类）定制化环境配置的需求。

UC-02：上传/管理/共享AI模型与算法用例目标：为用户提供模型与算法的全生命周期管理，支持上传、存储、版本控制与共享，减少重复开发，提升协作效率。

操作流程：用户进入“模型管理”模块，上传本地模型文件（支持主流格式），填写模型描述、标签及版本信息，完成存储；可对模型进行版本迭代、删除、修改操作；通过权限设置，实现模型私有、团队内共享或公开共享，支持其他用户查看、调用共享模型。

适配场景：主要满足学术研究者（R类）模型版本追溯、商业开发者（B类）团队模型共享、进阶实践者（P类）算法复用的需求，同时支持新手学习者（L类）调用公开模型进行学习实践。

UC-03：上传/管理/构建数据集用例目标：实现数据集的统一管理，支持数据集上传、版本控制、格式转换与基础处理，为模型训练提供高质量数据支撑。

操作流程：用户进入“数据集管理”模块，上传本地数据集（支持多种格式），系统自动校验数据完整性；可对数据集进行版本管理、重命名、删除操作；通过内置工具完成数据格式转换、基础清洗（去重、去空值），支持数据集预览与片段导出。

适配场景：重点满足学术研究者（R类）数据集版本追溯、数据预处理的需求，同时支持商业开发者（B类）团队数据集共享、新手学习者（L类）使用预置数据集进行入门训练。

UC-04：启动并监控模型训练任务用例目标：支持用户一键启动模型训练任务，实时监控训练进度、日志及核心指标，确保训练过程可追溯、可管控。

操作流程：用户在已配置的开发环境中，选择数据集与模型，设置训练参数（epoch、学习率等），点击“一键启动训练”；系统自动分配计算资源，启动训练任务，实时展示训练进度、loss曲线、准确率等指标，支持训练日志实时查看与导出。

适配场景：适配所有直接用户，尤其满足学术研究者（R类）多卡训练、长时间训练的监控需求，商业开发者（B类）高效训练与指标追踪需求，以及新手学习者（L类）简单训练、快速验证模型的需求。

UC-05：查看训练日志与任务状态用例目标：让用户实时掌握训练任务的运行状态，通过日志排查训练异常，通过状态监控合理安排后续开发工作。

操作流程：用户进入“训练管理”模块，查看所有训练任务的状态（运行中、已完成、失败、暂停）；点击具体任务，可查看实时训练日志、训练时长、核心指标变化曲线，支持日志筛选、搜索与导出，针对失败任务可查看异常原因提示。

适配场景：重点满足学术研究者（R类）实验调试、异常排查的需求，商业开发者（B类）训练任务管控的需求，以及进阶实践者（P类）多任务并行监控的需求。

UC-06：管理容器镜像与开发环境版本用例目标：实现容器镜像与开发环境的版本化管理，支持环境复用、版本回滚，避免环境配置丢失或冲突。

操作流程：用户在“环境管理”模块，可对已创建的容器环境进行快照保存，生成环境版本；支持查看所有环境版本的创建时间、配置信息，可根据需求回滚至历史版本；对常用环境可生成镜像，用于后续快速构建相同环境，支持镜像导出与导入。

适配场景：主要满足进阶实践者（P类）多项目环境切换、环境复用的需求，商业开发者（B类）团队环境统一的需求，以及学术研究者（R类）实验环境可复现的需求。

UC-07：团队内共享模型/数据集并设置权限用例目标：支持团队内资源共享与权限管控，确保数据与模型的安全性，提升团队协作效率。

操作流程：用户创建团队后，邀请成员加入；在“模型管理”“数据集管理”模块，选择需要共享的资源，设置共享权限（只读、可编辑、可管理），指定团队成员；被共享成员可根据权限查看、使用或修改共享资源，系统记录资源访问与操作日志。

适配场景：重点满足商业开发者（B类）团队协作开发、资源共享的需求，以及学术研究者（R类）团队实验协作、数据共享的需求。

UC-08：导出开发环境/模型到本地用例目标：支持用户将平台中的开发环境、模型导出到本地，实现本地与云端协同开发，确保资源可备份、可迁移。

操作流程：用户在“环境管理”模块，选择需要导出的环境，点击“导出镜像”，生成本地可导入的容器镜像文件；在“模型管理”模块，选择需要导出的模型，选择导出格式，点击“导出”，将模型文件保存至本地；支持导出过程中的进度查看与中断续传。

适配场景：适配所有直接用户，尤其满足商业开发者（B类）本地部署、模型备份的需求，学术研究者（R类）实验成果备份的需求，以及进阶实践者（P类）本地与云端协同开发的需求。