会议记录

| 会议名称 | 第二次会议 |  | 会议日期 | 3月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四2-226 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 张明慧，陈天阳，陈鹏宇，曹志隆 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 项目文档产出与分工安排 |  |  |  |  |
| 上周总结 | 上次启动会议已完成竞品调研与产品方向讨论：确定以华为云 ModelArts 为核心对标，形成大众层、专业层、多智能体三层产品架构思路。会后布置的客户群识别、项目愿景文件研究、SRS 文件研究、需求跟踪矩阵配置、需求项目计划与甘特图制定等任务尚处于启动阶段，尚未形成正式文档产出。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | - 会议目的：明确项目初期文档产出，确保按评审表要求推进。 - 核心文档清单： - 项目章程 - 可行性分析文档（需确认是否需技术方案对比） - 项目计划文档（含 WBS、甘特图、进度表、资源预算） - 需求分析文档（参考国标模板） - PPT（用于展示） - 干系人清单（无需单独文档） - 工具与格式要求： - WBS：网页版工具 - 甘特图：飞书模板 - 项目计划：飞书模板 - 文档存储：GitHub - 分工与时间节点：明确各项任务的负责人与截止时间（详见待办事项）。 - 待确认问题： - 可行性分析是否需技术方案对比 - 需求文档是否需严格国标模板 - 干系人清单是否需正式文档 - 潜在风险： - AI生成内容需人工校验 - 时间紧张 - 文档格式需统一 |  |  |  |  |
| 记录总结 | - 本次会议明确了项目初期的五大核心文档产出及其格式要求。 - 采用 AI 生成初稿 + 人工调整 的策略提升效率。 - 各项任务已分配责任人，并设定周三前完成初稿的时间节点。 - 需要与老师确认部分文档的详细要求（如可行性分析、需求文档格式）。 - 所有文档和任务清单需上传至 GitHub 便于协作与复盘。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 项目计划文档初稿（含 WBS、甘特图、进度表、资源预算） |  | 陈鹏宇 | 周三晚上前 |
|  | 2 | 项目章程初稿 |  | 李俊翰、张明慧 | 周三晚上前 |
|  | 3 | 需求分析文档初稿（符合国标模板） |  | 陈鹏宇 | 周三晚上前 |
|  | 4 | 可行性分析文档（基于需求文档生成） |  | 李俊翰，曹志隆 | 需求文档完成后 |
|  | 5 | 任务清单与分工文档上传至 GitHub |  | 曹志隆 | 本周内 |
|  | 6 | PPT 内容框架整理 |  | 陈天阳 | 需求计划书完成后 |
|  | 7 | 与老师确认产出要求（可行性分析、需求文档格式等） |  | 陈鹏宇 | 本周内 |
|  | 8 | 文档终稿整合与评审 |  | 李俊翰 | 本周内 |
| 下次会议时间 | 3月17日 |  | 下次会议地点 | 理四2-226 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |