第四次会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 24 日

会议记录

| 会议名称 | 第四次会议 |  | 会议日期 | 3月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 张明慧，陈天阳，陈鹏宇，梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 项目任务分配与规划会议 |  |  |  |  |
| 上周总结 | 上次 6 项任务部分完成：GitHub 分支已按人名缩写创建（曹志隆）；PPT 统一模板已寻找（李俊翰）；WBS 思维导图已有初步进展（张明慧）；UML 概述内容范围已向老师确认（陈鹏宇）。甘特图（含人力资源分配）与 PPT 内容填充仍在推进，翻转课堂 PPT 制作（陈鹏宇/陈天阳/梅怡钿）整体进度待小组会议进一步对齐。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | - 任务分工 - 采用抽签方式分配翻转课堂任务，通过群内接龙确认认领。 - 分工结果：3人负责PPT制作，1人主讲，2人负责文档修订。 - PPT制作要求 - 总页数控制在40页左右，3人分工每人约20页。 - 由主讲人统一把控大纲，避免单页内容过多，注重质量而非页数堆砌。 - 文档修订安排 - 根据教师评审意见修改，重点涉及WPS图、风险管理计划、资源管理计划。 - 负责修订的2人需与曹志龙单独开会讨论细节，时间待协调。 - 后续推进 - 先完成当前分工，后续再安排专项会议。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 会议主要围绕翻转课堂任务的分工与规范展开。 团队决定采用抽签方式分配任务，并通过群接龙确认认领，以解决此前页数分配不均的问题。具体分工为：3人负责PPT制作（总页数控制在40页左右，每人约20页，由主讲人统一把控大纲）、1人主讲、2人负责文档修订。后续，文档修订组需根据教师评审意见（涉及WPS图、风险管理计划等）与曹志龙单独开会讨论细节。会议强调了明确分工、控制内容质量及高效协作的重要性。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | PPT展示+内容大纲 |  | 张明慧 | 本周 |
|  | 2 | PPT制作 |  | 陈天阳、曹志隆 | 本周 |
|  | 3 | 需求计划内容修订 |  | 梅怡钿、陈鹏宇 | 本周 |
|  | 4 | PPT优化与组合 |  | l李俊翰 | 本周 |
| 下次会议时间 | 3月31日 |  | 下次会议地点 | 理四2-226 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |