第五次会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 31 日

会议记录

| 会议名称 | 第五次会议 |  | 会议日期 | 3月31日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 张明慧，陈天阳，陈鹏宇，梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 项目计划书深度修订与干系人需求调研安排 |  |  |  |  |
| 上周总结 | 上次翻转课堂任务已通过抽签接龙完成分工：张明慧负责 PPT 展示与内容大纲，陈天阳与曹志隆负责 PPT 制作，梅怡钿与陈鹏宇负责需求计划内容修订，李俊翰负责 PPT 优化与组合。主讲人已定，大纲框架已确定，PPT 总页数控制在 40 页左右，各模块内容填充与文档修订工作已启动。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 |  计划书内容精简与复用： - 经讨论发现，沟通管理计划、成本（预算）管理计划及范围管理计划在前期计划书中已有基础。 - 为保证GitHub文档记录与实际进度一致，决定直接复用并提取原计划书中的相关内容，不再重新编写。  删除冗余模块： - 确认项目中暂无实际采购需求，一致同意将“采购管理计划”模块从项目文档中删除。  干系人需求调研安排： - 强调了收集目标用户对系统真实想法的重要性。 - 任务要求：每位成员负责寻找1-2名潜在用户（目标干系人）进行调研。 - 成果汇总：调研结果将统一汇交给负责文档的同学，编撰成正式的“获取需求”文档。  关键时间节点： - 所有文档修订（讲稿、文案等）必须在4月7日之前完成。 - PPT汇总需在下周二之前完成。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 本次会议重点纠正了文档分工不均衡的问题，通过复用已有计划书内容减轻了重复劳动，并明确删除了不必要的采购模块。会议新设了干系人需求调研环节，要求全员参与以确保产品符合用户预期。团队明确了4月7日这一关键交付节点，要求各负责人严格把控进度。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 沟通、成本、范围管理计划内容提取与汇编 |  | 李俊翰 | 本周 |
|  | 2 | 目标用户（干系人）需求调研与想法搜集 |  | 全体成员 | 本周 |
|  | 3 | “获取需求”专项文档编撰 |  | 梅怡钿、陈鹏宇 | 本周 |
|  | 4 | PPT讲稿、模板优化及最终文档产出 |  | 张明慧、陈天阳 | 本周 |
| 下次会议时间 | 4月7日 |  | 下次会议地点 | 待定 |  |
| 下次会议章程 | 项目计划书最终审核与演示预演 |  |  |  |  |