第六次会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第六次会议 |  | 会议日期 | 4月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯线上会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 张明慧，陈天阳，陈鹏宇，曹志隆 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 项目任务分配与规划会议 |  |  |  |  |
| 上周总结 | - 上次计划书修订任务部分完成：沟通管理、成本（预算）管理、范围管理三类子计划确认可直接从原计划书复用提取，采购管理计划模块已一致同意删除。干系人需求调研已启动，要求每位成员寻找 1–2 名潜在用户进行调研；「获取需求」专项文档编撰（梅怡钿/陈鹏宇）与 PPT 讲稿优化（张明慧/陈天阳）已分配。部分 Word 文档内容组员已初步完成但尚未全部提交至群。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | - 甘特图调整 - 现有甘特图需要提前调整。 - 需要指定一人负责修改甘特图。 - 任务完成情况检查 - 李俊翰询问各组员是否已完成上回布置的Word文档任务。 - 强调未完成的任务应优先在本轮完成，暂不推进后续内容。 - 后续时间安排 - 本周会议优先处理未完成的上周任务。 - 下周二前提交已完成内容。 - 下下周二再布置新的任务。 - PPT与原型界面分工 - 仍需继续完成PPT内容和原型界面（翻转课堂用）。 - PPT沿用之前的分工方式重新分配。 - 演讲人安排 - 陈天阳提出希望由自己负责本次演讲，因之前一直承担PPT制作任务。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | - 当前项目进度滞后于甘特图计划，需优先补齐已有任务，再推进后续内容。 - 甘特图需重新调整时间轴，使任务安排更合理。 - PPT、原型界面仍为当前重点，需明确分工并落实。 - 演讲人角色可轮换，由陈天阳主动承担。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 修改甘特图 |  | 李俊翰 | 本周 |
|  | 2 | 未完成的Word文档内容提交 |  | 所有人 | 本周 |
|  | 3 | 演讲人 |  | 陈天阳 | 本周 |
|  | 4 | PPT制作 |  | 陈鹏宇、陈天阳、梅怡钿 | 本周 |
| 下次会议时间 | 4月14日 |  | 下次会议地点 | 线上会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |