第七次会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第七次会议 |  | 会议日期 | 4月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯线上会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 张明慧，陈天阳，陈鹏宇，曹志隆，梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 项目任务分配与规划会议 |  |  |  |  |
| 上周总结 | - 上次文档与甘特图任务部分完成：各组员已初步完成部分 Word 文档内容，但尚未全部提交至群，仍需修改完善；甘特图已出初稿，经老师指导后需进一步调整。李俊翰已指定负责甘特图修改，PPT 制作（陈鹏宇/陈天阳/梅怡钿）与演讲人（陈天阳）分工已明确，本周优先处理未完成的上周任务，暂不推进后续新内容。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | - 跳过 JAD（联合应用开发会议），因难以联系用户。 - 将需求获取相关工作拆分为六个主要任务，通过抽签分配给团队成员 - 需要完成的产出包括：愿景文档、用户群分类、用例、用户工作流程、质量属性补充、开发原型及关联图 |  |  |  |  |
| 记录总结 | - 前期任务检查 主持人提醒大家将已完成的任务发到群中，已看到陈天阳的提交。 - 新阶段任务 围绕“需求获取”展开，初始列出的任务包括： - 项目视图与范围（愿景文档） - 用户群分类 - 确定开发过程（已有计划，无需再做） - 选择产品代表 - 确定使用实例（用例） - 更新用户工作流程 - 确定质量属性 - 开发原型 - 任务调整与合并 - 确认使用实例（用例）工作量大，必须完成。 - 用户群分类、选择产品代表、分析用户工作流程、需求重用等整合为一套流程，交给一人完成。 - 质量属性与问题报告：上次可能已有，本次补充即可。 - 新增：创建开发原型（两人合作）、绘制关联图（一人）、配置关联图（需另派人）。 - 最终确定六个任务： - 项目视图与范围（愿景文档） - 用户群分类 - 确定使用实例（用例） - 更新用户工作流程 - 质量属性与问题报告（补充） - 开发原型（两人） + 绘制关联图（一人） - 任务分配方式 - 梅姐（“没电/每一天”）：固定负责 用户群分类，要求尽早完成并发到群。 - 其余五人：通过抽签分配剩余五个任务（其中开发原型需两人合作，关联图一人）。 - 具体抽签结果未在记录中体现，需主持人后续公布。 - 其他事项 - 主持人会提供会议录屏。 - 会议结束前确认无其他问题。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 完成用户群分类 |  | 梅怡钿 | 本周 |
|  | 2 | 项目视图与范围（愿景文档） 确定使用实例（用例） 更新用户工作流程 质量属性与问题报告（补充） 开发原型（两人合作） 绘制关联图（一人） |  | 所有人 | 本周 |
| 下次会议时间 | 4月21日 |  | 下次会议地点 | 线上会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |