第八次会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第八次会议 |  | 会议日期 | 4月21日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯线上会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 张明慧，陈天阳，陈鹏宇，曹志隆，梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 项目任务分配与规划会议 |  |  |  |  |
| 上周总结 | - 上次需求获取阶段任务产出已汇总至群内：梅怡钿已完成用户群分类；愿景文档、用例、用户工作流程、质量属性补充、开发原型及关联图等任务通过抽签分配给全体成员，各项产出已有初步成果。陈天阳等组员已完成部分提交，但部分文档内容仍需修正完善，尚未全部达到可评审标准。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | - 系统定位问题 团队不确定要开发的 AI 平台到底像 DeepSeek（通用大模型）还是像 “YOLO分类器”（小型分类工具）。 担心如果做类似大模型的产品，数据量支撑不了，复现困难。 结论：缩小功能范围，先做简单一点，保证有可演示的原型成果，。 - 技术接口调整 如果只做小功能（分类器），可能不需要外部 API 调用。 原来文档中写的“API 调用方”设计不合理，需要删除或调整。 - 用户邀请函图 需要给每个用户（包括老师）写 邀请函，说明项目是什么、用户在项目中能担当什么角色。 第十组可以和我们互为用户代表，互相提供推荐/数据。 老师作为最终用户，也要给他发邀请函 - 用例图修改 老师反馈：当前用例图只有一个用户，缺少 管理员 角色。 要求：只做 顶层用例图，不需要展开细节，加上管理员即可 - 需求获取方法调整 原有的需求获取（由“梅怡钿”负责）需要重新做，因为系统方向变了。 要求采用 三种方法结合：问卷 + 用户访谈 + 试用对标平台。 让第十组配合完成。 最终导出 Excel 结果发到群里 - SRS 初稿与 CSCI CSCI = 软件配置项，本质是功能需求列表。 需要把 CSCI 部分的功能需求写详细。 建议先出一版 SRS 初稿 - 个人作业任务 下节课可能随机抽人讲书。 需要派一个人了解那本书的内容，准备被抽查。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | - 需要给每个用户（包括老师）写 邀请函，说明项目是什么、用户在项目中能担当什么角色。 - 第十组可以和我们互为用户代表，互相提供推荐/数据。 - 老师作为最终用户，也要给他发邀请函 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 撰写用户邀请函、修改顶层用例图+准备个人作业、重新进行需求获取、撰写 SRS 初稿、CSCI 功能需求详细写（A）、CSCI 功能需求详细写（B） |  | 梅怡钿 | 本周 |
|  | 2 | 项目视图与范围（愿景文档） 确定使用实例（用例） 更新用户工作流程 质量属性与问题报告（补充） 开发原型（两人合作） 绘制关联图（一人） |  | 所有人 | 本周 |
| 下次会议时间 | 4月28日 |  | 下次会议地点 | 线上会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |