第十次会议会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第十次会议 |  | 会议日期 | 5月3日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 陈鹏宇，曹志隆、陈天阳、张明慧、梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 问卷进展同步、SRS修订规划、RUP方法学习讨论 |  |  |  |  |
| 上周总结 | 上次任务取得阶段性成果：曹志隆与张明慧已完成基本原型，界面设计获团队一致认可并暂定当前版本；项目愿景与范围文档修订（陈鹏宇）、项目发起人邀请函制作（陈鹏宇）持续推进；用户代表（第十组、第二组）需求确认同步事宜已安排；问卷数据收集与分析（梅怡钿）工作已启动。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | 1. 问卷与邀请函进展： - 问卷已发给其他小组，但填写人数不足（仅3人），需各组组长督促组员填写。 - 向第二组和第十组发送的用户邀请函草稿仍需调整，尚未正式发出。 - 澄清了两种邀请函的区别：项目发起人邀请函（发给老师，确认项目进展）和用户邀请函（发给用户代表，确认范围文档）。 2. 后续任务规划： - 计划于5月5日召开会议，重点讨论陈天阳分享的两份文档，并完成个人作业。 - 需完成两个关键文档：用户确认过的《项目视图与范围文档》和待评审的《SRS》。 3. RUP方法讨论： - 讨论了RUP（统一软件开发过程）的核心特点：以架构为中心、用例驱动、迭代开发、适应技术变化。 - 对比了RUP与设计冲刺（Design Sprint）方法的区别，认为RUP是一个更完整的、文档驱动的开发框架，适用于确定性较高的项目。 - 确认小组将采用RUP方法，并要求组员记录对此方法的评价。 4. 文档修改：确认愿景文档中的用户分类需从四类简化为“老师”和“学生”两类。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 1. 数据收集受阻：问卷反馈不佳，需立即加强与其他小组的沟通，确保数据收集的完整性和有效性。 2. 沟通路径明确：理清了项目发起人（老师）和用户代表（其他小组）的不同沟通目标，后续将据此发出不同的邀请函。 3. 方法论确定：小组正式明确采用RUP作为项目开发方法论，后续工作需遵循其核心思想和文档规范。 4. 用户角色简化：基于最新讨论，顶层用户角色简化为“普通用户”（老师/学生）和“管理员”，需在文档中同步修改。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 督促各组填写问卷 |  | 陈鹏宇、陈天阳 | 本周 |
|  | 2 | 调整并发送项目发起人邀请函给老师 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
|  | 3 | 整理RUP方法评价与会议记录 |  | 李俊翰 | 本周 |
|  | 4 | 按新用户分类修改愿景文档 |  | 李俊翰、陈鹏宇 | 本周 |
| 下次会议时间 | 5月5日 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |