第十一次会议会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第十一次会议 |  | 会议日期 | 5月5日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 陈鹏宇，曹志隆，陈天阳，张明慧，梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 《项目视图与范围》文档详细修订、与项目发起人访谈安排 |  |  |  |  |
| 上周总结 | 上次任务进展如下：问卷已发给其他小组但填写人数不足（仅约 3 人），需加强督促；向第二组、第十组发送的用户邀请函草稿仍需调整，尚未正式发出；项目发起人邀请函（发给老师）与用户邀请函（发给用户代表）的区别已澄清。RUP 方法学习与会议记录整理（李俊翰）、按新用户分类修改愿景文档（李俊翰/陈鹏宇）仍在进行中。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | 1. 《项目视图与范围》文档修订： - 业务风险：删除“数据泄露、越权访问”等技术性风险，聚焦业务层面。 - 第三方服务：项目不涉及调用第三方大模型API，AI模型为本地化部署和微调。 - 主要特性：建议重写，应从问卷中提炼用户最关注的核心功能点，并参照书本按功能列表形式呈现。 - 发布范围：讨论并决定按三个版本规划（初学者版、进阶开发者版、大模型微调版）。 - 部署考虑：区分“用户自有算力服务器”和“系统自身服务器”的配置要求，建议按书本模板重写此部分。 2. 问卷数据评估：评估了其他小组填写的问卷数据，认为其可能因经验不足而存在失真，决定由曹志隆进行合理扩展和补充。 3. 与发起人（老师）访谈安排： - 确定于5月8日（周五）下午4点与老师进行线上访谈。 - 由陈鹏宇负责发出邀请函，确认老师时间，并提前说明访谈目的（检查愿景与范围文档、同步项目进展）。 4. 任务重新分工： - 核心任务（李俊翰、陈鹏宇、曹志隆）：会后专门讨论并解决主要特性、发布范围、限制与排除等难点。 - 其他组员：每人认领两个核心模块（共六个），负责撰写详细的核心用例介绍，周四（5月15日）晚12点前完成并合并。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 1. 关键文档大修：《项目视图与范围》文档需要根据评审意见和书本模板进行结构性调整，核心部分需重写。 2. 数据质量风险：外部问卷数据可信度不高，需要小组内部进行数据清洗和补充，以保证需求分析的准确性。 3. 重要沟通在即：与项目发起人（老师）的访谈是确认项目方向的关键环节，需准备充分。 4. 任务并行推进：文档修订、用例撰写与用户访谈需同步进行，任务繁重，时间紧迫。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 负责主要特性、发布范围等难点的讨论与修改 |  | 李俊翰、陈鹏宇、曹志隆 | 本周 |
|  | 2 | 扩展并修正问卷数据 |  | 陈天阳 | 本周 |
|  | 3 | 撰写所负责模块的核心用例介绍 |  | 陈天阳、梅怡钿、张明慧 | 本周 |
|  | 4 | 发出与老师访谈的邀请函 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
| 下次会议时间 | 5月12日 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |