第十六次会议会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第十六次会议 |  | 会议日期 | 6月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 陈鹏宇、梅怡钿、曹志隆、张明慧、陈天阳 |  |  |  |  |
| 会议主题 | SRS 文档完善与评审检查表核对 |  |  |  |  |
| 上周总结 | 上次 SRS 功能点细化与非功能性需求撰写持续推进：「管理数据」等功能已逐项拆分，大文件上传/下载、训练监控等可行性已讨论确认；李俊翰负责更新功能点列表、撰写非功能性需求及补充 SRS 缺失章节，陈鹏宇对接第十组补充需求确认文件。SRS 功能需求整体具备可行性，非功能性需求（性能、并发、可靠性）已确认需新增。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | - SRS 文档进度检查 - 当前 SRS 文档已完成 146 页 - 检查文档中对话框图、状态机图、交互原型等插图的完整性 - 确认测试用例文档已从 SRS 中独立拆分出来 - 文档内容讨论 - 讨论 SRS 文档与用例文档、测试文档的关系与区别 - 确认每个用例下方需要添加对应的对话框图 - 用户手册中的原型截图需要添加红框标注说明 - 评审检查表 30 项核对 - 逐项核对课程大作业评审检查表的 30 项评审条目 - 确认 Vision & Scope 文档、Context Diagram、用户群分类等均已完成 - 核对 JAD 会议记录、需求获取、用例文档、非功能性需求等完成情况 - 确认数据字典、ER 图、运行环境定义均已包含 - 飞书多维表格需求管理系统展示 - 展示基于飞书多维表格搭建的需求管理系统 - 系统包含需求表、变更工单、审核流程等功能模块 - 支持需求状态跟踪、优先级管理、变更通知提醒 - 已录入全部 30 项需求，状态均为 "已通过" - 各类文档情况确认 - 可行性分析文档：各人已完成，待合并 - 用户手册：基本完成，待补充原型截图标注 - 测试用例文档：已独立完成 - 基线版本管理：每次评审前均进行定稿 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 本次会议主要完成了 SRS 文档的进度检查与内容完善，对评审检查表 30 项内容进行了逐一核对，确认大部分内容已完成。同时展示了飞书多维表格需求管理系统，实现了需求的规范化管理。各项待完善任务已明确分工，需在下次会议前完成。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 补充 SRS 文档中所有用例对应的对话框图 |  | 曹志隆 | 6 月 9 日 |
|  | 2 | 开启共享文档，合并各人的可行性分析文档 |  | 李俊翰 | 6 月 9 日 |
|  | 3 | 补充用户手册中原型截图的红框标注说明 |  | 陈天阳 | 6 月 9 日 |
|  | 4 | 完成全部需求的优先级打分工作 |  | 张明慧 | 6 月 9 日 |
|  | 5 | 将本次会议评审检查表核对截图发群留存 |  | 全体成员 | 6 月 6 日 |
| 下次会议时间 | 6月9日 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |