第十七次会议会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第十七次会议 |  | 会议日期 | 6月09日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 陈鹏宇、曹志隆、张明慧、陈天阳、梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 一站式 AI 开发平台（SRS 文档定稿、需求变更、项目评审、任务分工） |  |  |  |  |
| 上周总结 | 上次 SRS 文档完善工作取得较大进展：SRS 已达 146 页，测试用例文档已从 SRS 中独立拆分；课程大作业评审检查表 30 项已逐项核对，Vision & Scope、Context Diagram、用户群分类、JAD 会议记录、用例文档、非功能性需求等大部分条目已确认完成。对话框图补充（曹志隆）、可行性分析合并（李俊翰）、用户手册红框标注（陈天阳）、需求优先级打分（张明慧）等待办已分配，部分插图完整性仍待检查。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | - SRS 文档定稿工作 会议已发起《一站式 AI 开发平台软件需求规格说明 (SRS)》定稿邀请，全体成员需完成文档确认定稿，该文档共计 170 页，正式作为项目需求基线。文档涵盖新手教程、日志收集、账号登录 / 注册、资源配额管理、数据集管理等全模块数据字典与功能说明。 - 新增需求变更梳理 本次新增需求为用户个人信息优化，包含三项内容：个人资料增设头像上传 / 修改功能、界面展示改用昵称替代实名、个人中心自定义显示名称。经研判，该需求属于功能新增，与现有需求基线无冲突。 - 需求管理与工具使用 团队采用飞书作为需求与配置管理工具，已录入全部需求并搭建跟踪链接矩阵、变更工单表。后续需完善变更影响范围弹窗、需求视图等功能，同步维护版本号与需求关联关系。 - 课程作业评审项对应整改 对照《软件需求分析与设计》课程作业评审检查表，逐项明确整改方向：完善里程碑相关材料、补充需求变更可行性分析、组建 CCB 变更控制组织、提交规范的需求变更申请报告；评估本次需求变更会增加部分工作量，涉及原型、测试用例、用户手册、数据字典、用例图等多类文档更新。 - CCB 组织人员确定 确定 CCB 组织成员：张明慧担任 CCB 主席，陈天阳、曹志隆为组织成员，同时邀请助教加入。后续需完成助教邀请函、需求变更邮件报送等工作。 - 其他问题沟通 针对项目里程碑定义、团队建设（Team Building）要求、虚拟机无法打开无法查看项目计划等问题，安排人员向授课老师咨询确认；明确本次需求变更不会改动原有任务执行顺序，但会新增配套工作任务。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 本次会议完成多项核心工作部署：一是全员完成 SRS 需求规格说明书定稿，确立正式项目需求基线；二是明确用户个人信息板块三项新增需求，确认变更内容与原有基线不存在冲突；三是敲定 CCB 变更控制小组人员架构，规划了变更申请、函件制作、邮件报送等流程。 结合课程评审标准，团队梳理出本次需求变更带来的整改任务，涉及原型、测试用例、用户手册、数据字典、可行性分析报告等多项文档迭代更新，整体工作量可控。会议同步明确全体成员分工，安排专人对接老师，核实里程碑、团队建设、助教邀请等存疑问题。此外，后续还将优化飞书需求管理工具的功能模块，完善需求跟踪与变更影响分析功能，保障项目规范推进。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 完成 SRS 文档确认定稿，检查文档内容 |  | 全体成员 | 本周末 |
|  | 2 | 更新、完善项目原型（头像、昵称展示等新增功能） |  | 李俊翰 | 本周末 |
|  | 3 | 新增对应功能的测试用例，完成更新迭代 |  | 梅怡钿 | 本周末 |
|  | 4 | 修订用户手册，补充个人信息相关新功能说明 |  | 陈天阳 | 本周末 |
|  | 5 | 补充本次需求变更的可行性分析报告 |  | 张明慧 | 本周末 |
|  | 6 | 编写需求变更申请报告 |  | 李俊翰 | 本周末 |
|  | 7 | 制作新增功能 DM 图 |  | 曹志隆 | 本周末 |
|  | 8 | 根据新需求重新完成需求优先级打分表，并对接老师确认 |  | 陈鹏宇 | 本周末 |
|  | 9 | 完善飞书需求管理工具的视图、变更影响弹窗等功能 |  | 李俊翰 | 本周末 |
|  | 10 | 向老师咨询里程碑、Team Building 相关要求，确认助教邀请函事宜 |  | 陈鹏宇 | 本周末 |
|  | 11 | 根据最新需求更新数据字典 |  | 张明慧 | 本周末 |
|  | 12 | 召开CCB会议 |  | 张明慧、曹志隆、陈天阳、李俊翰 | 本周五晚9：30 |
| 下次会议时间 | 6月12日 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |