第十八次会议会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第十八次会议 |  | 会议日期 | 6月22日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 陈鹏宇、曹志隆、张明慧、陈天阳、梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 对照课程大作业项目收尾评审检查表，梳理项目现有文档、查漏补缺，分配评审前收尾任务，安排里程碑答辩相关工作 |  |  |  |  |
| 上周总结 | 上次 SRS 定稿与需求变更工作全面推进：SRS 170 页定稿邀请已发起，全员需完成确认以确立需求基线；新增用户个人信息优化需求（头像上传/修改、昵称替代实名、自定义显示名称）已纳入变更流程，判定为功能新增且与现有基线无冲突。CCB 会议已安排（周五晚 9:30），配套变更申请报告、可行性分析、原型更新、测试用例迭代、用户手册修订、飞书需求管理工具完善等任务已全部分工，大部分任务要求本周末前完成。 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | 本次会议围绕《软件需求分析与设计》课程三套评审检查表（里程碑通用检查表、需求工程项目计划检查表、项目收尾完整检查表）逐项核对项目交付物现状，梳理已有材料、缺失内容、待整改项，并分配对应负责人限期完成，同时确定团队团建、答辩时间、成员绩效、项目总结 PPT 相关安排，核心讨论内容分模块整理如下： 一、里程碑通用评审条目核对 - 演示材料与里程碑任务 各阶段里程碑演示材料均已完成，全部里程碑任务均按时提交； - 会议记录与内部评审 项目全程阶段性会议记录齐全，由曹志隆统一汇总每轮会议上周工作成果总结；里程碑内部评审文档正在完善，后续补充完整评审修改记录； - 文档配置管理 前期使用 Git 做版本管理，后期统一使用金山文档作为主要配置管理工具；金山文档将于 6 月 24 日到期，评审前可正常使用，支持文档历史版本追溯；SRS 等核心文档随需求迭代持续更新，留存多版本文档变更记录； - 需求管理体系（飞书需求管理表） 采用飞书搭建需求管理工具，全部需求录入系统，搭建完整需求跟踪矩阵，关联测试用例、交互原型、数据字典、非功能需求；当前存在少量关联 ID 绑定 bug，会后统一调整标注； - 需求变更全流程管控 - 建立 CCB 变更控制委员会及配套章程，明确组织人选； - 完整留存需求变更申请报告、需求可行性分析文档； - 飞书系统自动生成变更影响范围记录表，预估变更总工作量 52 工时； - 需求变更会同步调整项目计划，修改任务执行顺序、前置依赖、工期进度，所有计划修改均留存历史记录； - 团队建设与成员绩效 Team Building 安排 6 月 22 日晚间 9:30 开展线上团建活动；项目汇报 PPT 内附每位成员工作评价，完成绩效打分与排序。 二、需求工程项目计划专项核对 - 具备完整项目可行性分析报告、项目章程，项目计划采用课程标准模板，存在 V1.0 至 V1.0.7 多迭代版本； - WBS 工作分解结构完整，拆分 4 张大图，覆盖项目 5 大阶段、需求工程 2 个子阶段；配套 Project 生成甘特图，标注全部关键里程碑； - 包含 OBS 组织架构图、项目干系人分析、风险子计划、人力资源预算；每项任务明确对应负责人，人员分工均衡无过载、资源分配不均问题； - 项目计划与实际执行存在偏差，全部偏差由需求变更导致，所有变更均更新计划并留存修改记录。 三、项目收尾全项交付物核对 - 范围文档 Vision & Scope、顶层上下文用例图、用户群分类、用户代表需求确认记录齐全；采用 CodeBuddy 制作高保真交互原型，项目为 PC 端 AI 开发工具，无需适配移动端； - 由陈天阳编写标准化用例文档，配套 UML 用例图、场景说明、界面原型；使用 UML 类图、时序图解析复杂业务需求，图例与业务匹配； - 测试用例采用等价类划分、边界值分析法设计，配套标准模板；完成用户手册、完整版 SRS 需求规格说明书； - SRS 内容完整，覆盖功能、非功能需求；内置数据字典、ER 图，明确软硬件运行环境；采用 QFD 分析法完成需求优先级排序，针对需求冲突提供替代解决方案；飞书工具记录全部需求来源并建立索引关联； - SRS 设定 V1.1.0 基线版本，通过金山文档定稿完成基线归档；已开展 SRS 内部评审，后续补充完整评审修改记录； - 现有短板：项目计划缺少设计、开发、部署、测试后续阶段规划；未完成项目总结报告、项目总结 PPT；未开展课程作业以外的拓展开发工作；教师新增 “移动课堂助理需求” 无相关资料，会后由李俊翰向老师确认需求范围。 四、文档统一整改任务核对 - 全体项目文档统一核查专属封面抬头，由陈天阳负责校验所有最新版文档； - 李俊翰打包全套文档发至群内，补充缺失交互原型文件； - 张明慧补充项目计划中设计、开发、部署、测试阶段规划内容； - 陈天阳负责制作项目总结 PPT，对照收尾评审表撰写，最晚 6 月 22 日 20:00 完成； - 梳理项目现存问题用于总结报告：与老师需求沟通不充分、项目模板初期不符合评审标准，从团队自身角度分析问题成因； - 李俊翰整理成员绩效打分表，同步发给陈天阳用于 PPT 撰写。 五、答辩与时间安排 - 课程大作业评审答辩 6 月 23 日 13:30 开始，答辩全员上台展示； - 6 月 22 日晚间 9:30 开展团队线上团建； - 会后李俊翰统一打包全部项目文档发群，全员自查文档漏洞，有缺失及时在群内反馈，由曹志隆、陈天阳协助补全。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 本次会议全面对照三套课程评审检查表逐项自查项目全部交付文档，梳理清楚现有完整材料、待完善内容与缺失交付物；明确各模块整改负责人、完成时限；确定团建、答辩、总结 PPT 相关安排；梳理项目过程问题用于项目总结；同步确认需求变更、配置管理、需求跟踪、计划管控等评审核心得分点展示话术，保障次日课程评审顺利完成。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 汇总各次会议上周工作成果总结，完善全部会议记录 |  | 曹志隆 | 2026.06.22 18:00 |
|  | 2 | 修复飞书需求管理工具需求关联 ID 绑定 bug，统一标注编号 |  | 李俊翰 | 2026.06.22 18:00 |
|  | 3 | 校验全套最新版项目文档，统一补充专属封面抬头 |  | 陈天阳 | 2026.06.22 19:00 |
|  | 4 | 打包完整项目文档（补充交互原型）发送项目群 |  | 李俊翰 | 2026.06.22 19:00 |
|  | 5 | 补充项目计划内设计、开发、部署、测试阶段规划内容 |  | 张明慧 | 2026.06.22 19:30 |
|  | 6 | 对照收尾评审表制作项目总结 PPT，包含成员绩效评价 |  | 陈天阳 | 2026.06.22 20:00 |
|  | 7 | 整理项目执行问题、经验教训，同步绩效打分表给陈天阳 |  | 李俊翰 | 2026.06.22 19:00 |
|  | 8 | 向授课老师确认移动课堂助理需求范围与交付要求 |  | 陈鹏宇 | 2026.06.22 全天 |
|  | 9 | 完善里程碑内部评审记录，补充评审修改痕迹文档 |  | 全体 | 2026.06.22 21:00 |
|  | 10 | 晚间 9:30 参与团队线上团建活动 |  | 全体 | 2026.06.22 21:30 |
| 下次会议时间 | 待定 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |