### 📋 课堂评审总结纪要

一、 基础格式与规范问题

- PPT规范： 缺少参考资料/文献页，缺少清晰的页码标识。

- 文档结构： 部分文档（如可行性分析报告）缺少目录和封面；版本号标注不规范（如出现类似“1.0.”的错误）。

- 任务分配： PPT中未明确列出每个小组成员的具体任务分工，老师要求必须详细展示资源分配情况。

二、 核心项目文档修改意见

- 项目章程： 缺少授权和签字环节，未明确指出指定的项目经理是谁。

- 项目会议纪要： 缺少标准封面，未严格按照国标模板填写；需确认规定的时间、地点内所有成员是否均真实参会。

- WBS（工作分解结构）： 存在严重缺陷。目前的WBS仅包含了“需求开发”和“需求管理”等需求工程的内容，缺少了项目管理标准的五个生命周期阶段（启动、计划、执行、监控、收尾）。老师要求WBS必须覆盖项目全过程，工作包需进一步细化。

- 联系人/干系人清单： 信息不完整，目前仅提供了微信，缺少必要的联系电话、邮箱等关键联系方式。

- 子计划缺失： 缺少详细的风险管理计划、预算/成本估算计划以及沟通计划的实质性内容。

三、 评分与评审规则

- 老师强调了评分的公平性和客观性。后续的打分环节（包括互评）需做到有理有据，对于打分过高或过低的情况，都需要给出充分的理由和解释。平时表现和文档质量将直接影响最终得分。

四、 下一步任务与下周安排 (Action Items)

- 修改现有文档： 小组需根据本次评审的意见，全面修改PPT和所有项目管理文档，完善WBS结构和各项子计划。

- 下周报告任务 —— 《UML概述》：

  - 篇幅要求： 制作 30-40 页左右的PPT。

  - 内容要求： 需涵盖 UML 的发展历史、使用 UML 的目的和意义、UML 1.0 与 2.0 版本的区别，以及如何使用“4+1视图”进行建模等核心概念。

  - 互动要求： PPT中必须穿插 5个互动问答题（可以是选择题或简答题），并在课堂上邀请其他组同学进行抢答或点答，以增加课堂互动。