第九次会议会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第九次会议 |  | 会议日期 | 4月8日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 陈鹏宇、曹志隆、张明慧、陈天阳、梅怡钿 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 原型设计评审、SRS文档分工、用户代表邀请进展同步 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | 1. 原型设计评审：曹志龙和张明辉已完成基本原型，界面设计获得大家一致认可，暂定当前版本，后续随功能完善再迭代。 2. SRS文档调整： - 讨论了项目愿景与范围文档的修订，决定根据老师之前的评审录音进行调整。 - 确认使用书后模板，并基于项目最新定位进行修改，此项由李俊翰负责。 - 确认SRS文档（A/B版）已合并。 3. 用户代表邀请进展： - 邀请函已由曹志龙制作，并以文字形式发给第十组（作为用户代表）。 - 需向项目发起人（老师）发出邀请，明确需分别邀请用户代表和客户代表。 4. 任务梳理与分工： - 识别出待完成工作：用户分类文档、每位用户的用例文档、用例图分层、非功能性需求。 - 第二组与第十组为同一类用户代表，可合并为一类。 - 非功能性需求建议结合问卷结果添加。 5. 后续计划：定于5月3日再次开会，集中处理用例文档和用户分类。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 1. 原型基本定稿：当前原型设计完善，满足阶段要求，待后续功能开发时同步优化。 2. 文档需重点修订：项目愿景与范围文档需根据老师意见和项目最新定位进行重大调整。 3. 任务清单明确：小组明确了近期需完成的文档工作，包括用户分类、用例文档、用例图分层和非功能性需求。 4. 沟通待加强：用户代表（第十组、第二组）和客户/项目发起人（老师）的邀请和需求确认工作需要立即跟进。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 修订项目愿景与范围文档 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
|  | 2 | 制作并发送项目发起人（老师）邀请函 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
|  | 3 | 同步用户代表（第十组、第二组）需求确认事宜 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
|  | 4 | 收集并分析问卷数据 |  | 梅怡钿 | 本周 |
| 下次会议时间 | 5月03日 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |