JAD会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | JAD会议 |  | 会议日期 | 5月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四 508 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 陈鹏宇，曹志隆，苏奎老师，许霖烽 |  |  |  |  |
| 会议主题 | 确认功能需求粒度、非功能性需求，明确修改方向 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | 1. 项目方向确认：小组向苏奎老师确认，最终决定不做团队协作模式，而是通过镜像的分享（可设置公有/私有、有效期）来实现协作需求。老师表示认可。 2. 功能点粒度问题（核心讨论）： - 问题：老师指出当前SRS中的功能点粒度过粗。例如“管理数据集”作为一个功能点，内部包含了上传、下载、预览、发起标注、配置权限等多个子功能。 - 后果：粒度过粗会导致无法对子功能进行优先级排序，需求变更时无法精细操作（只能整个删除），也无法编写对应的测试用例。 - 改进要求：必须将功能拆解到“可测试”的粒度。每个子功能都应成为一个独立的需求条目，并有独立的优先级。老师举例，一个正常项目应有六七十条需求。 - 粒度把握：对于简单操作（如“查看镜像列表”、“分享镜像”），可以保持当前粒度；对于复杂操作（如“管理数据集”），必须拆分。 3. 非功能性需求： - 问题：当前SRS中只列出了“运行环境”，内容不完整。 - 改进要求：必须补充可靠性、性能、并发性、延迟、稳定性等典型的非功能性需求。这些需要设定具体指标（如同时支持多少人使用）。 - 用户区分：非功能性需求也需要按用户类型（普通用户、管理员）分别阐述。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 1. 架构决策明确：项目放弃复杂的团队模式，转向以镜像分享为核心的轻量级协作机制，方向已获用户代表确认。 2. SRS需重大修订：当前SRS的功能点粒度完全不符合要求，是整个文档最核心的问题。必须对“管理数据集”、“管理开发环境”等粗粒度功能进行系统性的拆解和重写。 3. 测试驱动需求：功能拆解的基准是“可测试性”，每个细化的功能点都必须能对应到具体的测试用例。 4. 非功能需求空白：SRS严重缺失性能、可靠性等方面的非功能性需求，这是评审中的另一个重大短板，必须立即补充。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 将SRS中所有粗粒度功能点拆解到“可测试”的细粒度 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
|  | 2 | 补充完整的非功能性需求（性能、并发、可靠性等），并区分用户 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
|  | 3 | 将本次JAD会议纪要和录音作为需求确认依据存档 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
| 下次会议时间 | 5月29日 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |