第十五次会议会议记录

项 目 名 称       一体式ai平台

小 组 成 员 李俊翰 张明慧 曹志隆 陈鹏宇 陈天阳 梅怡钿

项目计划日期： 2026 年   3月 10 日

会议记录

| 会议名称 | 第十五次会议 |  | 会议日期 | 5月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 腾讯会议 |  | 记录人 | 李俊翰 |  |
| 与会人员 | 陈鹏宇，陈天阳，张明慧，梅怡钿，曹志隆 |  |  |  |  |
| 会议主题 | SRS可行性分析与分工细化、SRS评审表自检 |  |  |  |  |
| 会议主要内容 | 1. SRS功能点细化与可行性分析： - 对功能进行逐项细化，如“管理数据”拆分为上传、查看列表、查看详情、分享、删除、下载。 - 可行性讨论： - 上传/下载大文件：2G以上文件可能存在超时问题。解决方案：可考虑分片上传/下载，或对接云盘服务。 - 训练监控：通过后端拉取服务器日志和训练指标（如loss值），前端动态绘制图表，技术可行。 - 其他功能：增删改查、日志收集、配额管理等均为常规后台功能，技术风险低。 2. 非功能性需求讨论： - 确认需新增的非功能性需求：性能、并发、可靠性（源自用户代表苏葵老师）。 - 决定在SRS的“其他需求”部分修改并补充非功能性需求，同时可在质量因素部分也提及，以增加文档篇幅。 - 非功能性需求需区分普通用户和管理员两个视角分别描述。 3. SRS文档结构调整： - 发现SRS文档缺少4.4合规性规定、4.5可追踪性、4.6待解决问题等章节，决定视最终字数情况补充。 - 决定将非功能性需求单独拎出来作为一个文档。 4. 评审表自检： - 顶层用例图：已简化为几个核心模块，符合评审要求。 - 用户代表确认：需要补充用户代表对需求的确认文档或会议记录。 - JAD会议：讨论认为，目前普通用户与管理员用户之间无明显需求冲突，故JAD会议可无冲突结束。 - 遗留问题：评审表中“用户需求来源”部分内容描述不准确，需修改。 5. 后续行动： - 会议记录将作为可行性论证的依据。 - 整合完所有材料后，将发给第十组进行交叉评审。 - 需补充与用户代表的沟通记录和需求确认文件。 |  |  |  |  |
| 记录总结 | 1. 功能需求具备可行性：通过对细化功能的逐一分析，小组认为除大文件传输需要特殊设计外，核心功能在技术上均可实现。 2. SRS需补充完善：文档在非功能性需求、章节结构、用户代表确认记录等方面存在缺失，需要立即补充。 3. 需求不存在重大冲突：初步评估表明，不同用户角色之间的需求没有明显矛盾，这对项目推进是积极信号。 4. 质量保证流程启动：小组开始进行内部评审表自检，并计划发起组间交叉评审，以确保SRS文档质量。 |  |  |  |  |
| 待办事项 | 序号 | 内容 |  | 负责人 | 截止时间 |
|  | 1 | 根据讨论结果，更新SRS功能点细化列表 |  | 李俊翰 | 本周 |
|  | 2 | 撰写非功能性需求文档 |  | 李俊翰 | 本周 |
|  | 3 | 补充SRS中缺失的章节 |  | 李俊翰 | 本周 |
|  | 4 | 与用户代表（第十组）沟通，补充需求确认文件 |  | 陈鹏宇 | 本周 |
| 下次会议时间 | 6月2日 |  | 下次会议地点 | 腾讯会议 |  |
| 下次会议章程 | 待定 |  |  |  |  |